🐆 LEOPARDO RH

DOSSIER 1 — ANALYSE COMPLÈTE & ÉLÉMENTS MANQUANTS

État au 29 Mars 2026 | Avant démarrage du code

| CATÉGORIE | STATUT | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| Conception (23 docs) | ✅ Complet à 92% | — |
| Wireframes (20 écrans HTML) | ✅ Complet | — |
| API Contrats | ⚠️ 42% (29/70 endpoints) | 🔴 BLOQUANT Jules |
| Arborescence code | ✅ Définie | — |
| Code backend (Laravel) | ❌ 0% | 🔴 Démarrer maintenant |
| Code mobile (Flutter) | ❌ 0% | 🔴 En parallèle backend |
| Code frontend web (Vue.js) | ❌ 0% | 🟡 Phase 2 (sem. 15+) |
| Modèles Dart Flutter | ❌ Manquants | 🔴 Nécessaire Jules sem. 1 |
| Stratégie cache Redis | ✅ Documentée | — |
| CI/CD & Branches Git | ✅ Documenté | ⚠️ Fichiers yaml à créer |
| Stratégie de tests | ⚠️ Partielle | 🟡 Pendant code |
| Multi-tenant hybride | ✅ Documenté | — |
| Landing page + Tunnel vente | ⚠️ Spécifié, non codé | 🟡 Phase 2 |

# 1. CE QUI EST SOLIDE — VOTRE BASE EST EXCELLENTE

Avant de lister les manques, il est important de noter que votre niveau de conception est bien au-dessus de la moyenne pour un projet à ce stade. Voici ce qui est prêt et de qualité :

| DOCUMENT / ÉLÉMENT | QUALITÉ |
| --- | --- |
| CDC v3.0 + DCT v1.0 (PDF) | ✅ Spécifications fonctionnelles et techniques complètes |
| ERD complet (03_ERD_COMPLET.md) | ✅ Relations tables bien modélisées |
| Schéma SQL complet (07_SCHEMA_SQL.sql) | ✅ 39 183 lignes — très détaillé |
| RBAC 7 rôles (10_RBAC_COMPLET.md) | ✅ Matrice permissions par module |
| Multi-tenant hybride (11_MULTITENANCY.md) | ✅ Mode schéma + shared selon plan |
| Sécurité (12_SECURITY_SPEC.md) | ✅ Règles définies |
| Règles métier (09_REGLES_METIER.md) | ✅ Calculs paie, absences, HS documentés |
| Prompt maître Claude Code | ✅ Stack technique verrouillée + règles de code |
| Prompt maître Jules Flutter | ✅ Architecture Riverpod + GoRouter définie |
| Wireframes HTML complet (147 KB) | ✅ 20+ écrans interactifs |
| Sprint 0 Checklist (04_SPRINT_0.md) | ✅ Setup o2switch, Firebase, stores définis |
| Guide ajout pays (15_GUIDE_AJOUT_PAYS.md) | ✅ Extension Afrique documentée |
| Templates notifications (14_NOTIF_TEMPLATES.md) | ✅ Push, email, SMS définis |

# 2. MANQUE CRITIQUE 1 — API CONTRATS INCOMPLETS (BLOQUANT)

Statut actuel : 29 endpoints documentés sur ~70 nécessaires. Jules ne peut pas développer les écrans sans ces contrats.

## Endpoints manquants par module

🔴 Auth — PRIORITÉ ABSOLUE (Semaine 1)

| Endpoint | Méthode | Raison critique |
| --- | --- | --- |
| GET /auth/me | GET | Profil utilisateur connecté — nécessaire au démarrage de tout écran Flutter |
| POST /auth/device/fcm | POST | Enregistrement token FCM à chaque login pour les push notifications |
| DELETE /auth/device/fcm | DELETE | Suppression token FCM à la déconnexion |

🔴 Pointage — PRIORITÉ ABSOLUE (Semaine 1)

| Endpoint | Méthode | Raison critique |
| --- | --- | --- |
| GET /attendance/today | GET | ⚡ ULTRA-CRITIQUE : Jules ne peut pas savoir si l'employé a déjà pointé. Retourne null ou le log du jour. |
| GET /attendance/{employee_id} | GET | Historique pointages d'un employé spécifique |

🟠 Configuration entreprise — ENTIÈREMENT ABSENTE (Semaine 3)

Les endpoints CRUD pour départements, postes, plannings et sites sont complètement absents des contrats.

| Ressource | Endpoints manquants | Impact |
| --- | --- | --- |
| /departments | GET, POST, PUT/{id}, DELETE/{id} | Pas de config org sans ça |
| /positions | GET, POST, PUT/{id}, DELETE/{id} | Postes non gérables |
| /schedules | GET, POST, PUT/{id}, DELETE/{id} | Plannings non configurables |
| /sites | GET, POST, PUT/{id}, DELETE/{id} | GPS zones impossibles |

🟠 Autres modules partiellement documentés (Semaines 5-8)

| Module | Endpoints manquants |
| --- | --- |
| Employés | GET /{id}, PUT /{id}, DELETE /{id}, POST /import, GET /{id}/payslips |
| Absences | GET /absences, GET /{id}, PUT /{id}/cancel, CRUD /absence-types |
| Avances | GET /advances, GET /{id}, PUT /{id}/reject, PUT /{id}/repayment |
| Tâches | GET /tasks, GET /{id}, PUT, DELETE, GET /{id}/comments, CRUD /projects |
| Paie | GET /payroll, GET /{id}, GET /{id}/pdf, GET /status/{job_id} |
| Notifications | TOUT manque : GET, PUT /{id}/read, PUT /read-all, GET /count |
| Évaluations | TOUT manque : GET, POST, GET /{employee_id}, PUT /{id}/self |
| Rapports | GET /reports/absences, /payroll, /performance |
| Super Admin | CRUD plans, billing, stats plateforme, reactivate/extend |
| Paramètres | PUT /settings, PUT /apply-hr-model, GET /hr-models |
| Appareils ZKTeco | CRUD /devices, POST /devices/{id}/test-connection |

# 3. MANQUE 2 — MODÈLES DART FLUTTER (Nécessaire Semaine 1-2)

Jules a besoin des classes Dart avec fromJson()/toJson() pour pouvoir développer sans API réelle (mock data). C'est ce qui permet le développement mobile en parallèle du backend.

| Classe Dart | Champs clés | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Employee | id, matricule, firstName, lastName, role, leaveBalance, photoUrl | 🔴 Semaine 1 |
| AttendanceLog | id, date, checkIn (DateTime), checkOut, hoursWorked, status, method | 🔴 Semaine 1 |
| Absence | id, type, startDate, endDate, status, approvedBy | 🔴 Semaine 2 |
| SalaryAdvance | id, amount, reason, status, repaymentPlan | 🟡 Semaine 3 |
| Task | id, title, description, priority, status, assigneeId, dueDate | 🟡 Semaine 4 |
| PayrollSlip | id, month, year, grossSalary, netSalary, status, pdfUrl | 🟡 Semaine 6 |
| AppNotification | id, title, body, type, isRead, createdAt | 🟡 Semaine 5 |
| Project | id, name, description, status, managerId | 🟡 Semaine 4 |
| Evaluation | id, employeeId, period, scores, comments, selfEvalDone | 🟡 Semaine 8 |

⚠️ Règle critique : les dates/heures doivent TOUJOURS être des DateTime, jamais des String. Exemple : checkIn: json['check_in'] != null ? DateTime.parse(json['check_in']) : null

# 4. MANQUE 3 — POINTS TECHNIQUES À CLARIFIER AVANT LE CODE

## 4.1 Multi-tenant : Choix du mode par défaut

Votre PROMPTcONCEPTion.md indique que vous souhaitez pouvoir choisir 'expressément' le mode isolation physique (schéma) ou logique (shared). C'est bien documenté dans 11_MULTITENANCY_STRATEGY.md. Confirmation du fonctionnement :

| Plan | Mode par défaut | Changeable ? |
| --- | --- | --- |
| Trial / Starter | Shared (logique via company_id) | ✅ Upgrade vers Schema possible |
| Business / Enterprise | Schema isolé (physique) | ✅ Par défaut — sur demande |

✅ Ce point est résolu dans votre documentation. Le TenantMiddleware gère les deux modes via companies.tenancy_type.

## 4.2 Monorepo vs Multi-repos

Vous avez confirmé vouloir un seul repo (monorepo). C'est la bonne décision pour que les agents IA aient une vision globale. Structure confirmée :

- leopardo-rh/ → racine du monorepo

- leopardo-rh/api/ → Backend Laravel 11 + Vue.js (Inertia)

- leopardo-rh/mobile/ → Flutter Android + iOS

- leopardo-rh/docs/ → Toute la documentation de conception

## 4.3 Landing page et tunnel de vente

Spécifié dans 18_MARKETING_ET_VENTES.md. Décision validée : intégration dans le dossier api/ via Blade (SEO-friendly). À développer en Phase 2 (semaine 15+).

## 4.4 Mock Data Flutter — Comment Jules développe sans API

Solution à mettre en place dès la semaine 1 : créer des fichiers JSON de mock dans mobile/assets/mock/ correspondant exactement aux réponses API documentées. Jules configure Dio pour pointer sur ces fichiers en mode développement.

| Fichier Mock | Simule |
| --- | --- |
| mock_auth_login.json | Réponse POST /auth/login avec token fictif |
| mock_attendance_today.json | GET /attendance/today — null ou log du jour |
| mock_attendance_history.json | Liste de 30 jours de pointages |
| mock_absences.json | Liste absences + solde congés |
| mock_tasks.json | Liste tâches assignées à l'employé |
| mock_payroll.json | Bulletins des 6 derniers mois |
| mock_notifications.json | 5 notifications avec 2 non lues |
| mock_employee_profile.json | GET /auth/me — profil complet |

# 5. MANQUE 4 — FICHIERS À CRÉER AVANT / PENDANT LE CODE

## 5.1 Fichiers de configuration manquants

| Fichier | Où | Quand créer |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/tests.yml | Racine monorepo | 🔴 Avant premier commit |
| .github/workflows/deploy.yml | Racine monorepo | 🟡 Semaine 8-10 |
| api/CHANGELOG.md | Dossier api/ | 🟡 Avant release 0.1.0 |
| api/.env.example | Dossier api/ | 🔴 Semaine 1 |
| mobile/assets/mock/*.json | Dossier mobile/ | 🔴 Semaine 1 |
| api/storage/app/firebase-credentials.json | Dossier api/ | 🔴 Sprint 0 (obtenu Firebase) |
| mobile/android/app/google-services.json | Dossier mobile/ | 🔴 Sprint 0 (obtenu Firebase) |

## 5.2 Complétions documentaires à faire

| Document | Ce qui manque |
| --- | --- |
| 02_API_CONTRATS.md | ~41 endpoints non documentés (voir Section 2) |
| 20_MODELES_DART.md | Classes Dart fromJson/toJson complètes (voir Section 3) |
| 16_STRATEGIE_TESTS.md | Scénarios de test détaillés (actuellement très court) |
| README.md (monorepo) | Conventions Git + setup local développeur |

# 6. ORDRE DE RÉSOLUTION RECOMMANDÉ

## 🔴 MAINTENANT — Avant la première ligne de code

- Compléter API contrats : GET /auth/me, POST /auth/device/fcm, GET /attendance/today

- Créer la stratégie de branches Git dans le README du monorepo

- Créer les fichiers mock JSON pour Jules (8 fichiers — voir tableau 5.1)

- Créer les modèles Dart Employee et AttendanceLog dans 20_MODELES_DART.md

- Créer .github/workflows/tests.yml (CI automatique)

## 🟠 Semaines 1-2 — Infrastructure

- Claude Code : Setup Laravel 11, PostgreSQL schéma public, TenantMiddleware, Sanctum

- Jules : Initialisation Flutter, GoRouter, Riverpod, Dio avec intercepteurs

- Compléter API contrats : /employees/{id}, /departments, /schedules, /sites

## 🟡 Semaines 3-4 — Modules core

- Compléter API contrats : /absences, /tasks, /evaluations

- Compléter modèles Dart : Absence, SalaryAdvance, Task

- Documenter stratégie cache Redis dans 01_PROMPT_MASTER_CLAUDE_CODE.md

## 🟢 Semaines 5-12 — Modules avancés

- Compléter API contrats : /notifications, /payroll, /reports, Super Admin

- Créer les modèles Dart restants : PayrollSlip, AppNotification, Evaluation

- Créer .github/workflows/deploy.yml

- Créer CHANGELOG.md

CONCLUSION : Votre conception est à 92% — c'est une base remarquable. Les 8% manquants (API contrats + modèles Dart + mocks) sont des tâches de documentation de 2-3 jours, pas de développement. Complétez-les avant de lancer les agents IA.

🐆 Leopardo RH — Dossier 1 | Analyse & Manques | Mars 2026